Утверд.

Н. контр.

Пров.

Разраб.

Смелов В.В.

Сухорукова И. Г.

Козляковский Д.А

Сухорукова И. Г.

Ф.И.О.

Подпись

Дата

9

Лист

1

ДП 06.00.ПЗ

Лит.

Листов

БГТУ 1-40 01 01, 2025

6 Технико-экономическое обоснование проекта

У

Технико-экономическое обоснование проекта

Общая характеристика разрабатываемого программного средства

При выполнении данного проекта было разработано веб-приложение для фитнес-центра «FitLab», предназначенное для автоматизации процессов фитнес-центра.

Цель проекта: создание механизма для автоматизации процессов фитнес-центра. Веб-приложение, реализующее этот механизм, позволит пользователям участвовать в онлайн-тренировках, покупать абонементы, управлять клиентами, тренерами, абонементами фитнес-центра.

Пользователи могут просматривать список абонементов, покупать абонементы, записываться и отменять запись на онлайн тренировку, участвовать в онлайн тренировке, просматривать расписание тренеров, оставлять и просматривать комментарии к тренерам, редактировать свой профиль. В процессе разработки особое внимание уделялось удобству пользовательского взаимодействия и стабильности работы системы.

Во время разработки дипломного проекта использовались следующие технологии: язык программирования Golang. В качестве СУБД была выбрана реляционная PostgreSQL. Для разработки серверной части используется фреймворк GIN для написания REST API, фреймворк gRPC – для взаимодействия сервисов. Для клиентской части – React. Решение спроектировано с учетом современных требований к безопасности.

Разработанное программное средство имеет следующие преимущества перед рассмотренными в главе 1 аналогичными решениями:

- покупка абонементов происходит напрямую в приложении;

- возможность онлайн тренировок;

- присутствие уведомлений об ошибках при регистрации;

- возможность поиска по абонементам.

Стратегия монетизации заключается в разработке приложения на заказ и передаче заказчику.

Исходные данные для проведения расчётов и маркетинговый анализ

Источниками исходных данных для выполнения расчётов являются действующие нормативно-правовые акты.

В таблице 6.1 приведены исходные данные для расчёта.

Таблица 6.1. Исходные данные для расчёта

| Наименование показателя | Условные обозначения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндз | 15 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нфсзн | 34 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», % | Нбгс | 0,6 |
| Норматив прямых прочих затрат, % | Нпз | 10 |
| Норматив накладных расходов, % | Нобп,обх | 40 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | Нрса | 10 |
| Ставка НДС, % | ННДС | 20 |
| Налог на прибыль, % | Нп | 20 |

На основе рассмотренных в главе 1 аналогичных решений был проведён маркетинговый анализ. Информация о стоимости разработки подобного программного продукта приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Информация о стоимости подобного разрабатываемого продукта

| Продукт-аналог | Источник | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Интернет-ресурс «Zona531» | https://majento.ru/index.php?page=seo-analize/site-cost | 39632 | Достоинства: просмотр программ тренировок, удобное меню навигации по сайту, удобная форма для связи с персоналом фитнес-центра. Недостатки: отсутствие личного кабинета, отсутствие покупки абонементов, отсутствие онлайн тренировок |
| Интернет-ресурс « Fitness-club.by» | https://majento.ru/index.php?page=seo-analize/site-cost | 43591 | Достоинства: возможность оформления подписки на абонемент, удобное меню навигации по сайту, чат для связи с персоналом фитнес-центра. Недостатки: отсутствие личного кабинета |
| Веб-приложение «Oktopus Fitness Club » | https://majento.ru/index.php?page=seo-analize/site-cost | 47469 | Достоинства: оформление подписки по разным планам, возможность оставлять отзывы тренерам, присутствие личного кабинета. Недостатки: отсутствие уведомлений об ошибках при вводе некорректных данных при регистрации и аутентификации, отсутствие поиска по абонементам, отсутствие онлайн тренировок |

В ходе проведения маркетингового анализа, была определена стоимость разработки подобного программного продукта для фитнес-центра. Средняя цена разработки подобного продукта составляет 43564 рублей.

Обоснование цены программного средства

    - Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства

Для разработки программного средства необходимо сначала рассчитать трудозатраты для исполнителей. Затраты рабочего времени на разработку приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку программного средства

| Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов |
| --- | --- | --- |
| Изучение темы разрабатываемого продукта | Бизнес-аналитик Middle | 12 |
|  | Менеджер проектов Middle | 16 |
| Анализ аналогичных решений | Бизнес-аналитик Middle | 16 |
|  | Менеджер проектов Middle | 16 |
| Формирование требований к разрабатываемой системе | Менеджер проектов Middle | 16 |
| Разработка дизайна веб-приложения и создание макетов под различные устройства | UI/UX-дизайнер Junior | 160 |
| Создание таблиц, триггеров и функций базы данных | Специалист по базам данных Middle | 56 |
| Разработка серверной части приложения | Бэкенд-разработчик Middle | 30 |
|  | Бэкенд-разработчик Junior | 30 |
| Разработка клиентской части приложения | Фронтенд-разработчик Middle | 30 |
|  | Фронтенд-разработчик Junior | 30 |
| Тестирование и отладка веб-приложения | Тестировщик Junior | 168 |
| Развёртывание системы и её интеграция | DevOps-инженер Junior | 32 |
| Настройка системы и запуск | Системный администратор Junior | 16 |
|  | DevOps-инженер Junior | 16 |
| Всего |  | 644 |

Затраты рабочего времени на разработку программного средства были определены с учётом всех этапов проекта и отражают реальный объём трудозатрат, необходимых для реализации функциональности веб-приложения. Распределение часов между специалистами осуществлялось на основе их компетенций и участия в отдельных фазах проекта. Такой подход обеспечивает баланс между затратами и результатом разработки.

    - Расчёт основной заработной платы

Для осуществления расчёта основной заработной платы необходимо учитывать уровень специалистов и компетенции. В таблице 6.4 приведена информация о средней заработной плате специалистов согласно их уровню и часовая ставка.

Таблица 6.4 – Информация о заработной плате специалистов и их часовая ставка

| Должность специалиста и его уровень | Заработная плата, руб. | Часовая ставка, руб./час. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик Middle | 3000 | 17,86 |  |
| Менеджер проектов Middle | 3250 | 19,34 |  |
| Специалист по базам данных Middle | 2550 | 15,18 |  |
| UI/UX-дизайнер Junior | 1000 |  | 5,96 |
| Бэкенд-разработчик Junior | 1100 |  | 6,55 |
| Бэкенд-разработчик Middle | 5040 |  | 30 |
| Фронтенд-разработчик Junior | 1200 |  | 7,14 |
| Фронтенд-разработчик Middle | 4704 |  | 28 |
| Тестировщик Junior | 1000 |  | 5,96 |
| DevOps-инженер Junior | 1500 |  | 8,93 |
| Системный администратор Junior | 1050 |  | 6,25 |

В таблице 6.5 проведён расчёт основной заработной платы для каждого специалиста и сумма основной заработной платы.

Таблица 6.5 – Расчёт основной заработной платы и сумма

| Должность специалиста | Часовая ставка, руб./час. | Количество специалистов, чел. | Трудозатраты, час. | Основная заработная плата, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик Middle | 17,86 | 1 | 28 | 500,08 |
| Менеджер проектов Middle | 19,34 | 1 | 48 | 928,32 |
| Бэкенд-разработчик Middle | 30 | 1 | 30 | 900 |
| Бэкенд-разработчик Junior | 6,55 | 1 | 30 | 196,5 |
| Фронтенд-разработчик Middle | 28 | 1 | 30 | 840 |
| Фронтенд-разработчик Junior | 7,14 | 1 | 30 | 214,2 |
| Тестировщик Junior | 5,96 | 1 | 168 | 1001,28 |

Продолжение таблицы 6.5

| Должность специалиста | Часовая ставка, руб./час. | Количество специалистов, чел. | Трудозатраты, час. | Основная заработная плата, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI/UX дизайнер Junior | 5,96 | 1 | 160 | 953,6 |
| Специалист по базам данных Middle | 15,18 | 1 | 56 | 850,08 |
| Системный администратор Junior | 6,25 | 1 | 32 | 200 |
| DevOps-инженер Junior | 8,93 | 1 | 64 | 571,52 |
| Всего |  |  |  | 7155,58 |

Информация о среднем уровне заработной платы и часовых ставках специалистов бралась из проверенных и актуальных источников.

    - Расчёт дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата зависит от основной заработной платы и определяется по формуле 6.1.

|  | Сдз=Соз∙Hдз100 | (6.1) |
| --- | --- | --- |

где Соз– основная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 7155,58  ∙ 0,15 = 1073,34 руб.

Таким образом итоговая дополнительная заработная плата составила 1073,34 рублей.

    - Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты вычисляется по формуле (6.2).

|  | Сфсзн = (Соз + Cдз) ⋅ Нфсзн100, | (6.2) |
| --- | --- | --- |

где, Соз – основная заработная плата, руб.;

Сдз – дополнительная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сфсзн = (7155,58 +1073,34 ) ⋅ 34100 =2797,83 руб.

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» происходит по формуле (6.3).

|  | Сбгс = (Соз + Cдз) ⋅ Нбгс100, | (6.3) |
| --- | --- | --- |

Сбгс = (7155,58 +1073,34 ) ⋅ 0,6100 = 49,37 руб.

Отчисления составили: в ФСЗН – 2797,83 руб., в «Белгосстрах» – 49,37 руб.

    - Расчёт суммы прочих прямых затрат

Расчёт суммы прочих прямых затрат происходит по формуле (6.4).

|  | Спз = Соз ⋅ Нпз100. | (6.4) |
| --- | --- | --- |

Сумма прочих затрат составит:

Спз =7155,58  10 / 100 = 715,56 руб.

Таким образом, сумма прочих прямых затрат составила 715,56 рублей.

    - Расчёт суммы накладных расходов

Расчёт суммы накладных расходов происходит по формуле (6.5)

|  | Собп,обх = Соз ⋅ Нобп,обх100. | (6.5) |
| --- | --- | --- |

Сумма накладных расходов составит:

Собп,обх = 7155,58  40 / 100 = 2862,23 руб.

Таким образом, сумма накладных расходов составила 2862,23 рублей. Данные вычисления позволяют оценить величину затрат, относящихся к накладным расходам. Полученное значение учитывается при дальнейшем экономическом анализе проекта.

    - Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих прямых затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.6.

| Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + Спз + Собп,обх. | (6.6) |
| --- | --- |

Сумма расходов на разработку программного средства составит:

Ср = 7155,58 + 1073,34 + 2797,83 + 49,37 + 715,56 + 2862,23 = 14653,91 руб.

Таким образом, сумма расходов на разработку программного средства составила 14653,91 рублей.

    - Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства Срса находится по формуле 6.7.

|  | Срса = Ср ⋅ Нрр100, | (6.7) |
| --- | --- | --- |

Срса = 14653,91  17 / 100 = 2491,16 руб.

Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

    - Расчёт полной себестоимости

Полная себестоимость Сп вычисляется по формуле 6.8

|  | Сп = Ср + Срса, | (6.8) |
| --- | --- | --- |

Полная себестоимость составит:

Сп = 14653,91 + 2491,16 = 17 145,07 руб.

Таким образом, полная себестоимость составила 17145,07 рублей. Эта величина служит основой для дальнейшего анализа экономической эффективности проекта. Точное определение полной себестоимости важно для планирования ценовой политики и прибыли.

    - Определение цены

Веб-приложение разрабатывается на заказ и передаётся заказчику, а его цена формируется с учётом желаемой рентабельности. Благодаря низкой себестоимости было установлено высокое значение – 40%. Прибыль от реализации программного средства вычисляется по формуле 6.9.

|  |  | (6.9) |
| --- | --- | --- |

где Урент – уровень рентабельности, %;

Сп – полная себестоимость программного средства, руб.

Цена разработки программного средства без налогов находится по следующей формуле 6.10.

|  |  | (6.10) |
| --- | --- | --- |

Сумма налога на добавленную стоимость рассчитывается по формуле под номером 6.11.

|  |  | (6.11) |
| --- | --- | --- |

где Цр – цена разработки программного средства, руб.;

Нндс – ставка НДС, %.

Планируемая отпускная цена с НДС вычисляется по следующей формуле:

|  |  | (6.12) |
| --- | --- | --- |

Чистая прибыль за вычетом налога на прибыль вычисляется по формуле:

|  |  | (6.13) |
| --- | --- | --- |

Рентабельность проекта вычисляется по формуле:

|  | Ra = Пч / Сп ⋅ 100% | (6.14) |
| --- | --- | --- |

Рассчитаем прибыль от реализации программного средства, цену разработки без налогов, сумму налогов на добавленную стоимость, планируемую отпускную цену с НДС, а также рентабельность проекта.

Ппс =17145,07  40 / 100 = 6 858,02 руб.

Цр = 17145,07 + 6 858,02 = 24 003,09 руб.

НДС = 24 003,09  20 / 100 = 4 800,62

Цс НДС = 24 003,09 + 4 800,62 = 28 803,708

ПЧ = 6 858,02  (1 – 0,2) = 5 486,42

Ra = 5 486,42 / 17 145,07 ⋅ 100% = 32%

Таким образом, цена разработки веб-приложения значительно ниже существующих аналогичных решений за счет правильно подобранной команды специалистов. Компетентное распределение задач внутри команды позволило минимизировать временные и финансовые затраты.

Также сыграл роль грамотный выбор технологий, соответствующих задачам проекта. Использование современных фреймворков и библиотек способствовало ускорению разработки.

Выводы

В данном разделе были осуществлены расчеты, представленные в таблице 6.6

Таблица 6.6 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, ч. | 644 |
| Основная заработная плата, руб. | 7 155,58 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 1 073,34 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб. | 2 797,83 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб. | 49,37 |
| Прочие прямые затраты, руб. | 715,56 |
| Накладные расходы, руб. | 2862,23 |
| Полная себестоимость, руб. | 17 145,07 |
| Цена продукта, руб. | 28 803,708 |
| Прибыл от продажи, руб. | 6 858,02 |
| Чистая прибыль, руб. | 5 486,42 |
| Рентабельность, %. | 32 |

Таким образом, приложение было разработано за 644 часа, полная себестоимость разработки составила 17 145,07 руб. Приложение было разработано вследствие отсутствия на рынке решений, совмещающих в себе покупку абонементов с ведением онлайн тренировок. Реализация проекта была обусловлена потребностями пользователей в интеграции нескольких функций в одном продукте.