  - Обоснование цены мобильного приложения

Широкое применение вычислительных технологий требует постоянного обновления и совершенствования мобильного приложения (МП). Выбор эффективных МП связан с их экономической оценкой и расчетом экономического эффекта, который может определяться как для разработчика, так и для пользователя МП.

У разработчика экономический эффект выступает в виде чистой прибыли от реализации ПС, остающейся в распоряжении организации.

- Стоимостная оценка МП у разработчиков предполагает определение затрат, что включает следующие статьи:

- заработная плата исполнителей – основная и дополнительная;

- отчисления в фонд социальной защиты населения;

- отчисления по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- расходы на оплату машинного времени;

- прочие прямые затраты;

- накладные расходы.

На основании затрат рассчитывается себестоимость и отпускная цена МП.

- 6.3.1 Расчет затрат рабочего времени на разработку

В таблице 6.2 представлена информация о затратах рабочего времени.

Таблица 6.2 – Затраты рабочего времени на разработку мобильного приложения

| Содержание работ | Затраты рабочего времени, часов |
| --- | --- |
| Рассмотрение аналогов | 8 |
| Проектирование базы данных | 32 |
| Проектирование серверной части приложения | 48 |
| Проектирование клиентской части приложения | 56 |
| Разработка серверной части приложения | 160 |
| Разработка клиентской части приложения | 240 |
| Тестирование приложения | 56 |
| Всего | 602 |

Наиболее трудоемкими затратами рабочего времени являются разработка серверной и клиентской части приложения. Их разработка заняла в сумме 400 ч. времени, в клиентской части включена работа с графическими элементами. Всего времени на все этапы ушло 602 ч. рабочего времени.

- 6.3.2 Расчет основной заработной плата

Для определения величины основной заработной платы, было проведено исследование величин заработных плат для специалистов в сфере разработки на языках JavaScript и Java, а также с использованием фреймворков Spring Boot и React Native. Источником данных служили открытые веб-порталы, различные форумы, официальная отчетность, а также общий средний уровень заработка в сфере информационных технологий. Итогом изучения и анализа полученных данных, стала информация о том, что средняя месячная заработная плата для junior составляет около 2 320 руб., часовая ставка составляет 14.5 руб/час.

Согласно таблице 6.2, проект разрабатывался одним специалистом на протяжении 602 ч. Основная заработная плата будет рассчитываться по формуле (6.1):

|  | Соз= Траз ∙ Краз∙ Сзп, | (6.1) |
| --- | --- | --- |

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Траз – время раработки, месяцев;

Краз – количество разработчиков, человек;

Сзп – средняя месячная заработная плата.

Cоз= 602 ∙ 14,5 ∙ 1 = 8729 руб.

Основная заработная плата разработчику составила 8 729 руб.

- 6.3.3 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата на конкретное программное средство включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле (6.2):

| Сдз=Соз∙Hдз100, | (6.2) |
| --- | --- |

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 8729 ∙ 10 / 100 = 872.9 руб.

Дополнительная заработная плата разработчику составила 872.9 руб.

- 6.3.4 Отчисления в Фонд социальной защиты населения

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве, и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах» определяются в соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной зарплаты исполнителей и вычисляются по формуле (6.3):

| Cфсзн=(Cоз+Cдз)∙Hфсзн100, | (6.3) |
| --- | --- |

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Сдз – дополнительная заработная плата на конкретное МП, руб.;

Нфсзн – норматив отчислений в Фонд социальной защиты, %.

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» вычисляются по формуле (6.4):

| Cбгс=(Cоз+Cдз)∙Hбгс100, | (6.4) |
| --- | --- |

Сфсзн = (8729  + 872.9,3 ) ⋅ 34100 = 3264,64 руб.

Сбгс = (4393  + 439,3 ) ⋅ 0,6100 = 57,61 руб.

Таким образом, общие отчисления в БРУСП «Белгосстрах» составили 57,61 руб., а в фонд социальной защиты населения – 3 264,64 руб.

- 6.3.5 Расчет суммы прочих прямых затрат

В таблице 6.3 представлена информация о прямых затратах в белорусских рублях по курсу Национального банка на 12 мая 2023, требуемых в ходе разработки мобильного приложения.

Таблица 6.3 – Прямые затраты при разработке веб-приложения

| Содержание затрат | Значение, руб. |
| --- | --- |
| Оплата хостинга | 290,00 |
| Покупка доменного имени | 87,00 |
| Покупка сертификата безопасности | 57,00 |
| Оплата лицензии интегрированной среды разработки | 122,00 |
| Покупка графических элементов для интерфейса | 100,00 |

Затраты на хостинг, домен, а также разработку и оплату лицензии интегрированной среды разработки, которые осуществляются периодически с минимальным периодом равным одному году. Кроме того, были предусмотрены расходы на покупку графических элементов для интерфейса клиента. Все затраты были рассчитаны с учетом времени разработки и рассчитываются на определенный период времени.

Сумма прочих затрат составит:

Спз = 290,00 + 87,00 + 57,00 + 122,00 + 100,00 = 656,00 руб.

Таким образом, сумма прочих прямых затрат составила 656,00 руб.

- 6.3.6 Расчет суммы накладных расходов

Сумма накладных расходов Собп,обх – произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Соз на норматив накладных расходов в целом по организации Нобп,обх, по формуле (6.5):

|  | Собп,обх = Соз ⋅ Нобп,обх 100. | (6.5) |
| --- | --- | --- |

Сумма накладных расходов составит:

Собп,обх = 8729 ⋅ 50 / 100 = 4364.50 руб.

Таким образом, сумма накладных расходов составила 4 364.50 руб.

- 6.3.7 Сумма расходов на разработку

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное МП, отчислений на социальные нужды, суммы на оплату машинного времени, суммы прочих затрат и суммы накладных расходов, по формуле (6.6).

|  | Ср = Соз + Сдз + Cфсзн + Cм + Cмв + Cпз + Cобп.обх | (6.6) |
| --- | --- | --- |

Все данные необходимые для вычисления есть, поэтому можно определить сумму расходов на разработку программного средства.

Cр = 8729,00 + 872,90 + 3264,64 + 57,61 + 656,00 + 4364,50 = 17944,65.

Сумма расходов на разработку программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее, и составила 17 944,65 руб.

- 6.3.8 Определение цены, оценка эффективности

Отпускная цена рассчитывается на основании цены разработчика, которая формируется на основе показателя рентабельности продукции.

Рентабельность и прибыль по создаваемому веб-приложения определяются исходя из результатов анализа рыночных условий, переговоров с заказчиком (потребителем) и согласования с ним отпускной цены, включающей дополнительно налог на добавленную стоимость.

Для анализа стоимости разработки необходимо рассмотреть стоимость разработки приложений, обладающих аналогичным функционалом. Это можно сделать с помощью сайтов-агрегаторов услуг по разработке программного обеспечения. Стоит учитывать, что разработка мобильного приложения является затратным процессом, требующим значительных затрат.

Первым таким ресурсом является сайт appcraft.pro. Этот ресурс работает по аналогии с предыдущим, предлагая оценить стоимость разработки игры на основе заданных параметров. На рисунке 6.1 представлен результат работы сайта.

Рисунок 6.1 – Результат расчета используя ресурс appcraft.pro

Как видно из результатов, примерная сумма похожего ресурса обойдется в 147 000,00 руб., что в пересчете на белорусские рубли по курсу Национального банка на 12 мая 2023 составляет 54 576.69 руб.

Следующим ресурсом является сайт estimatemyapp.com. Выбрав все необходимые компоненты системы, приблизительная длительность разработки составляет 792 ч., а стоимость 14 850$, что в пересчете на белорусские рубли по курсу Национального банка на 12 мая 2023 составляет 41 575,50 руб. Ниже на рисунке 6.2 приведен результат работы сайта.

Рисунок 6.2 – Результат расчета используя ресурс estimatemyapp.com

Как видно из результатов, цены на сайтах-агрегаторах могут значительно различаться друг от друга, что может затруднить оценку стоимости разработки программного обеспечения или других продуктов.

Однако, даже с учетом этой специфичности, полученная стоимость разработки может оказаться значительно ниже отпускных цен на сайтах-агрегаторах. Это связано с тем, что компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, имеют свои собственные технологии и методы, которые позволяют оптимизировать процесс и снизить стоимость разработки.

В связи с этим, при оценке стоимости разработки программного обеспечения, необходимо учитывать не только отпускные цены на сайтах-агрегаторах, но и другие факторы, такие как специфика продукта, сроки разработки, уровень квалификации разработчиков и т.д.

Кроме того, установление высокого уровня рентабельности может быть оправдано в случае, если компания занимается разработкой уникальных продуктов и имеет высокий уровень экспертизы в данной области. Однако, в любом случае, необходимо проводить анализ затрат и прибыли, чтобы принять обоснованное решение о рентабельности проекта.

Ввиду того, что полученная стоимость разработки ниже отпускных цен на сайтах-агрегаторах, было решено установить высокий уровень рентабельности, равный 50.

Прибыль от реализации вычисляется по формуле (6.7):

|  | Ппс=Сп⋅Урент100, | (6.7) |
| --- | --- | --- |

где Урент – уровень рентабельности, %;

Сп – полная себестоимость программного средства, руб.

Цена разработчика программного средства без налогов находится по следующей формуле (6.8):

|  | Цр=Сп+Ппс. | (6.8) |
| --- | --- | --- |

Исходя из вышеописанных данных рассчитаем прибыль от реализации программного средства, цену разработчика.

Ппс = 17944,65 ⋅ 50 / 100 = 8972,32 руб.

Цр = 17944,65 + 8972,32 = 26916,97 руб.

Так как компания является резидентом ПВТ, то налог на прибыль и ставка НДС равны нулю, поэтому прибыль от реализации будет равна чистой прибыли.

- 6.4 Выводы по разделу

В данном разделе были проведены экономические расчеты, которые помогли определить затраты на разработку мобильного приложения, а также прогнозируемую отпускную цену всего программного продукта. Такой анализ позволяет оценить целесообразность разработки приложения такого типа и, в случае ее обоснованности, определить финансовые затраты на создание и поддержку приложения. Кроме того, эти экономические расчеты также помогут определить ожидаемую прибыль от продажи мобильного приложения [26].

В таблице 6.4 представлены результаты расчётов для основных показателей данной главы в краткой форме. Данная таблица также приведена в приложении Ж.

Таблица 6.4 – Результаты расчетов экономических показателей

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, ч. | 602,00 |
| Количество разработчиков, чел. | 1 |
| Основная заработная плата, руб. | 8 729,00 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 872,90 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб. | 3 264,64 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб. | 57,61 |
| Прочие прямые затраты, руб. | 656,00 |
| Накладные расходы, руб. | 4 364,00 |
| Полная себестоимость, руб. | 17 944,65 |
| Чистая прибыль, руб. | 8 972,32 |
| Цена реализации, руб. | 26 916,97 |

Разработка мобильного приложения является ответственном и довольно трудозатратным занятием, требующим как технических знаний, так и экономического мышления. По данным расчетам, для создания качественного продукта одному программисту понадобится около 602 ч., а затраты компании составят 26 916,97 руб. Однако несмотря на то, что данное приложение является довольно дорогим в разработке, его реализация может принести компании значительную прибыль в размере 8 972,32 руб.