- Технико-экономическое обоснование проекта

  - Общая характеристика разрабатываемого программного средства

При выполнении данного проекта было разработано веб-приложение «Календарь игр хоккейной лиги», предназначенное для отслеживания болельщиками событий в мире хоккейной лиги.

Цель проекта: создание механизма для отслеживания событий хоккейной лиги. Веб-приложение, реализующее этот механизм, позволит пользователям выбирать любимые команды, следить за её результатами и процессами внутри хоккейной лиги.

Пользователи могут просматривать турнирную таблицу, включающую в себя количество побед, поражений, ничей и очков, просматривать результаты матчей, просматривать составы команд, просматривать статистику игроков, просматривать протоколы встреч и видеповторы событий из протокола, участвовать в голосовании игроков на призы в номинациях, а также бронировать билеты на матчи.

Во время разработки дипломного проекта использовались  следующие технологии: язык программирования Typescript [5] версии 5.3.0 и платформа Node.js [3] версии 22.12.0. В качестве СУБД была выбрана реляционная PostgreSQL [6] версии 12-bullseye. Для разработки серверной части используется фреймворк Nest.js [4] версии 10.4.5, для клиентской – React [11] версии 18.13.1.

Разработанное программное средство имеет следующие преимущества перед рассмотренными в главе 1 аналогичными решениями:

- бронирование билетов происходит напрямую в приложении, что позволяет не переходить на сторонние сервисы;

- более удобный механизм регистрации и авторизации;

- предоставление подробного протокола матчей с видеоповторами;

- усовершенствованный механизм фильтрации матчей, позволяющий предоставить пользователю список матчей в зависимости от результата определённой команды.

Стратегия монетизации подразумевает собой одноразовую покупку билета. Для оплаты бронирования билета применяется сервис Stripe, который позволяет осуществлять платёжные транзакции на основе специальных программных функций, называемые вебхуки.

  - Исходные данные для проведения расчётов и маркетинговый анализ

Источниками исходных данных для данных расчётов являются действующие нормативно-правовые акты. В таблице 6.1 приведены исходные данные для расчёта.

Таблица 6.1. Исходные данные для расчёта

| Наименование показателя | Условные обозначения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндз | 9 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нфсзн | 34 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», % | Нбгс | 0,6 |
| Норматив прямых прочих затрат, % | Нпз | 25 |
| Норматив накладных расходов, % | Нобп,обх | 40 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | Нрса | 10 |
| Ставка НДС, % | ННДС | 0 |
| Налог на прибыль, % | Нп | 0 |

На основе рассмотренных в главе 1 аналогичных решений был проведён маркетинговый  анализ. Информация о стоимости разработки подобного программного продукта приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Информация о стоимости подобного разрабатываемого продукта

| Продукт-аналог | Источник | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Веб-приложение «Континентальная хоккейная лига» | https://majento.ru/index.php?page=seo-analize/site-cost | 39852 | Отличие в уменьшении количества медиаконтента и отсутствии беттинг-контента |
| Веб-приложение «National Hockey League» | https://majento.ru/index.php?page=seo-analize/site-cost | 43591 | Отличие в уменьшении количества медиаконтента и отсутствии беттинг-контента |

В ходе 	проведения маркетингового анализа, была определена стоимость разработки аналогичного программного продукта по отслеживанию событий в мире хоккейной лиги. Средняя цена разработки подобного продукта составляет  41722 рублей. Таким образом, общая стоимость разработки данного программного средства, выбранного в качестве базы сравнения, составит 40000 рублей.

  - Обоснование цены программного средства

    - Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства

Для разработки программного средства необходимо сначала рассчитать трудозатраты для исполнителей. Затраты рабочего времени на разработку приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку программного средства

| Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов |
| --- | --- | --- |
| Изучение темы разрабатываемого продукта | Бизнес-аналитик, менеджер проекта | 24 |
| Анализ аналогичных решений | Бизнес-аналитик, менеджер проекта | 32 |
| Формирование требований к разрабатываемой системе | Менеджер проекта | 16 |
| Разработка дизайна веб-приложения и создание макетов под различные устройства | UI-дизайнер, UX-дизайнер | 80 |
| Создание таблиц, триггеров и функций базы данных | Специалист по базам данных | 56 |
| Разработка серверной части приложения | Бэкенд-разработчик | 120 |
| Разработка клиентской части приложения | Фронтенд-разработчик | 120 |
| Тестирование и отладка веб-приложения | Тестировщик | 56 |
| Развёртывание системы и её интеграция | DevOps-инженер | 32 |
| Настройка системы и запуск | Системный администратор, DevOps-инженер | 32 |
| Всего |  | 568 |

    - Расчёт основной заработной платы

Для осуществления расчёта основной заработной платы необходимо учитывать уровень специалистов и компетенции. Уровень специалистов для бизнес-аналитика, менеджера проектов и специалиста по базам данным должен начинаться от среднего и выше, для всех остальных – от младшего и выше. В таблице 6.4 приведена информация о средней заработной плате специалистов согласно их уровню и часовая ставка.

Таблица 6.4 – Информация о заработной плате специалистов и их часовая ставка

| Должность специалиста и его уровень | Заработная плата, руб. | Часовая ставка, руб./час. |
| --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик (средний уровень) | 3000 | 17,86 |
| Менеджер проектов (средний уровень) | 3250 | 19,34 |
| Специалист по базам данных (средний уровень) | 2550 | 15,18 |
| UI/UX-дизайнер (младший уровень) | 1000 | 5,96 |
| Бэкенд-разработчик Node.js (младший уровень) | 1100 | 6,55 |
| Фронтенд-разработчик React (младший уровень) | 1200 | 7,14 |
| Тестировщик (младший уровень) | 1000 | 5,96 |
| DevOps-инженер (младший уровень) | 1500 | 8,93 |
| Системный администратор (младший уровень) | 1050 | 6,25 |

В таблице 6.5 проведён расчёт основной заработной платы для каждого специалиста и сумма основной заработной платы.

Таблица 6.5 – Расчёт основной заработной платы и сумма

| Должность специалиста | Часовая ставка, руб./час. | Количество специалистов, чел. | Трудозатраты, час. | Основная заработная плата, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик | 17,86 | 1 | 56 | 1000,16 |
| Менеджер проектов | 19,34 | 1 | 72 | 1392,48 |
| Бэкенд-разработчик | 6,55 | 4 | 120 | 3144 |
| Фронтенд-разработчик | 7,14 | 4 | 120 | 3427,2 |
| Тестировщик | 5,96 | 3 | 56 | 1001,28 |
| UI/UX-дизайнер | 5,96 | 2 | 80 | 953,6 |
| Специалист по базам данных | 15,18 | 1 | 56 | 850,08 |
| Системный администратор | 6,25 | 1 | 32 | 200 |
| DevOps-инженер | 8,93 | 1 | 64 | 571,52 |
| Всего |  |  |  | 12 486,32 |

    - Расчёт дополнительной заработной платы

Расчёт дополнительной заработной платы происходит по формуле (6.1)

|  | Сдз=Соз∙Hдз100 , | (6.1) | (6.4) |
| --- | --- | --- | --- |

где, Соз – основная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 12486,32  ∙ 9 / 100 = 1123,77 руб.

    - Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Расчёт отчислений в Фонд социальной защиты происходит по формуле (6.2)

|  | Сфсзн = (Соз + Cдз) ⋅ Нфсзн100, | (6.2) |
| --- | --- | --- |

где, Соз – основная заработная плата, руб.;

Сдз – дополнительная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сфсзн = (12486,32 +1123,77  ) ⋅ 34100 =4627,43 руб.

Расчёт отчислений в БРУСП «Белгосстрах» происходит по формуле (6.3)

|  | Сбгс = (Соз + Cдз) ⋅ Нбгс100, | (6.3) |
| --- | --- | --- |

Сбгс = (12486,32+1123,77 ) ⋅ 0,6100 = 81,66 руб.

    - Расчёт суммы прочих прямых затрат

Расчёт суммы прочих прямых затрат происходит по формуле (6.4)

|  | Спз = Соз ⋅ Нпз100. | (6.4) |
| --- | --- | --- |

Сумма прочих затрат составит:

Спз = 12486,32  25 / 100 = 3121,58 руб.

    - Расчёт суммы накладных расходов

Расчёт суммы накладных расходов происходит по формуле (6.5)

|  | Собп,обх = Соз ⋅ Нобп,обх100. | (6.5) |
| --- | --- | --- |

Сумма накладных расходов составит

Собп,обх = 12486,32  40 / 100 = 4994,52 руб.

    - Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих прямых затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.6.

| Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + Спз + Собп,обх. | (6.6) |
| --- | --- |

Сумма расходов на разработку программного средства составит:

Ср = 12486,32 + 1123,77 + 4627,43 + 81,66 + 3121,58 + 4994,52 = 26435,28 руб.

    - Э

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства Срса определяется как произведение суммы расходов на разработку на норматив расходов на сопровождения и адаптацию Нрр, и находится по формуле 6.7.

|  | Срса = Ср ⋅ Нрр100, | (6.7) |
| --- | --- | --- |

Срса = 26435,28  17 / 100 = 4494 руб.

Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

    - Расчёт полной себестоимости

Полная себестоимость Сп вычисляется по формуле 6.8

|  | Сп = Ср + Срса, | (6.8) |
| --- | --- | --- |

Полная себестоимость составит:

Сп = 26435,28 + 4494 = 30929,28 руб.

    - Определение цены и оценка эффективности

Цель разработки – создание приложения «Календарь игр хоккейной лиги» с поддержкой возможности бронирования билета на матч. Соответственно, необходимо определить сумму денежных поступлений и окупаемость затрат на разработку продукта, т.е. целесообразность и эффективность. Для этого нужно приблизительно рассчитать количество подписок/установок на основании данных о продуктах-аналогах.

Продукты-аналоги:

- Континентальная Хоккейная Лига предоставляет пользователю отслеживать события в мире Континетальной хоккейной лиги, причём не только турнирные таблицы и составы команд, но и статьи, видеофрагменты матчей и статистику по различным показателям. Помимо этого, она содержит в себе возможность оформлять подписку на просмотр матчей в онлайн-режиме и предоставляет возможность оформить персонализированную карту с помощью банка-партнёра.

- National Hockey League предоставляет пользователю отслеживать события в мире Национальной хоккейной лиги, причём не только турнирные таблицы и составы команд, но и статьи, видеофрагменты матчей и статистику по различным показателям. Более того, оно предоставляет пользователю возможность забронировать билет на выбранный им матч, а также купить атрибутику команды.

Для сравнения продуктов-аналогов с разработанным нами приложением необходимо выбрать характеристики, по которым оно будет осуществляться. Были выбраны следующие характеристики для показателелй качества рассматриваемого программного продукта и продукта-аналога:

- Дизайн – то, как приложение выглядит, очень важно для любого современного приложения.

- Юзабилити – насколько приложение удобно в использовании

- Функциональность – количество инноваций, внедряемых в приложение

- Отсутствие багов – наличие несущественных ошибок в работе.

Расчет показателей качества базовых и нового продуктов согласно балловому методу приводится в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Оценка качества программного средства

| Показатель качества | Весовой коэффициент | Разрабатываемый продукт | Продукт-аналог 1 | Продукт-аналог 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизайн | 0,3 | 6 | 8 | 6 |
| Юзабилити | 0,3 | 7 | 7 | 9 |
| Функциональность | 0,3 | 8 | 6 | 8 |

Продолжение таблицы 6.3.

| Отсутствие багов | 0,1 | 7 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 | 7 | 7 | 7,5 |

Таким образом, в ходе оценки качества разрабатываемого продукта было выявлены основные критерии и показатели оценивания, такие как внешний вид приложения, удобство пользования им, количество различных инновационных решений и наличие несущественных ошибок в работе продукта.

Цена для билетов Ц разрабатываемого продукта рассчитывается исходя из среднего значения цены по каждому аналогу. Цена Ц билета для аналогов, скорректированная на оценку показателей качества, рассчитывается по формуле:

|  | Ц1 = (Ц0 ⋅ ИР)/ИК, | (6.20) |
| --- | --- | --- |

где Ц0 − цена программного продукта конкурента,

ИР – показатель рассматриваемого программного продукта,

ИК – показатель программного продукта конкурента.

Ц1 = (90 ⋅ 7) / 7 = 90 рублей

Ц2 = (360 ⋅ 7) / 7,5 = 336 рублей

Ц = (90+336) / 2 = 228 рублей

Количество покупателей продукта необходимых для окупаемости Пп вычисляется по формуле 6.21:

|  | Пп = Сп / Ц , | (6.21) |
| --- | --- | --- |

Пп  = 30929,28 / 228 = 135 покупателей.

Ввиду того, что арены вполне способны вмещать в себя большое количество болельщиков, которые покупают билеты на матч, период, за который можно привлечь данное количество клиентов, может составить около месяца.

  - Выводы

В таблице 6.4 представлены результаты расчётов.

Таблица 6.4 – Результаты расчётов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, ч. | 568 |
| Основная заработная плата, руб. | 12486,32 |

Продолжение таблицы 6.4.

| Дополнительная заработная плата, руб. | 1123,77 |
| --- | --- |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах», %, руб. | 34%, 4627,43 руб. и 0,6%, 81,66 руб. |
| Прочие прямые затраты, руб | 3121,58 |
| Накладные расходы, руб | 4994,52 |
| Себестоимость разработки программного средства, руб. | 26435,28 |
| Расходы на реализацию, руб. | 4494 |
| Полная себестоимость, руб. | 30929,28 |
| Чистая прибыль, руб | 4948,69 |
| Срок окупаемости, лет | 1 |
| Количество пользователей, необходимых для окупаемости продукта, чел. | 100 |

Необходимость разработки программного средства обусловлена бурным ростом и развитием хоккея в Республике Беларусь, а также в потребности болельщиков следить за результатами игр своей любимой команды в любой момент и в любое время.

Срок разработки программного средства – 568 часов, что составляет 2 месяца. Полная себестоимость разрабатываемого продукта – 30929,28 рублей. Чистая прибыль – 4948,69 рублей.